**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第七次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第七次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 3 月 29 日 17：00 | 会议地点 | 理四222 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 刘柏轩 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. **小组主要人员介绍**   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗语 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. **会议内容** 2. **前一阶段工作总结（不足）**： 3. 上周翻转课堂ppt制作不够完善，刘柏轩进行修改完善。计划于2022/3/29 22：00前完成，在组内交付修改好的翻转课堂ppt； 4. 项目愿景中的特征树不够完善，徐文君进行修改。计划于2022/3/29 22:00前完成，在组内交付修改好的项目愿景文档。 5. **下一阶段工作计划讨论**： 6. 讨论项目产品的UI设计。每个人在周五之前交一份关于UI界面的基本结构框架。计划于2022/4/1之前完成，负责人许文君。 7. 对翻转课堂的作业进行分工，计划于2022/4/1 22：00 前完成，每个人在组内交付编辑好的翻转课堂ppt。负责人许文君。 8. 通读PMBOK，周五讨论每个人的看法，编写组内评价。计划于2022/4/1 22：00 前完成。交付个人作业。 9. **会议总结** 10. 检查了前一阶段的工作，发现前一段时间的不足之处，对前一段时间的项目进行修改。 11. 讨论了下一阶段的项目计划，对组员进行分工分配任务。 | | | |
|  | | | |