**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第九次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第五次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 4 月 12 日 20：30 | 会议地点 | 微信电话 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 刘柏轩 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗雨 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2022/04/16 | 22:00之前）： 3. 会议记录格式不够规范，对以记录的会议进行格式的修改。负责人刘柏轩，计划于2022/4/16完成。 4. 甘特图的时间顺序混乱，对应交付物所写时间不够准确，对其进行修改。负责人何雨珊，计划于2022/4/16完成。 5. 下一阶段工作计划讨论： 6. 刘柏轩完成对所有以记录的会议记录的格式进行修改，计划于2022/4/16|12:00之前完成。在钉钉群内交付，小组成员进行检查； 7. 何雨珊对甘特图的时间顺序进行修改。计划于计划于2022/4/16|12:00之前完成。在钉钉群内交付，小组成员进行检查； 8. 给访谈的老师代表发送邀请函，确定好时间和地点进行访谈。负责人许文君，计划于2022/4/12|22:00之前发送邀请函； 9. 对老师代表进行访谈并记录访谈内容，分析其需求对接下来的原型设计进行更细致的设计。负责人许文君，计划于2022/4/13|17：30进行访谈； 10. 每个人负责的原型部分进行更进一步的设计，逐步完成高保真。负责人许文君。 11. 每个人完成本周个人作业“杀死一个程序员不用枪，只需要改三次需求”。每个人独立完成。计划于2022/4/17|22:00之前完成。 12. 会议总结 13. 对项目计划工作做了总结。 14. 讨论了翻转课堂的计划，对组员进行分工分配任务。 | | | |
| 会议截图：  IMG_0324 | | | |