**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第十一次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第十一次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 4 月 22 日 20：00 | 会议地点 | 微信 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 刘柏轩 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗雨 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2022/04/24 | 22:00之前）：   由于疫情原因对前期安排任务进行及时调整和总结。   1. 刘柏轩、吴佳璐翻转课堂任务即将完成。由于疫情原因教学办重新安排课程时间，翻转课堂任务暂时停止。 2. 原型图：叶诗雨负责学生首页；何雨珊负责管理员整个功能；许文君负责我的课程；刘柏轩负责我的团队、文章标题搜索页；吴佳璐负责我的文章、我的消息、其他、使用指南。每个人都完成了自己所负责部分的初步设计，仍需要继续完善。 3. 对甘特图继续进行修改。负责人何雨珊。 4. 下一阶段工作计划讨论： 5. 叶诗雨、许文君对原型图继续进行设计二人协作完成。由两人共同负责。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 6. 刘柏轩编写学生用户用例文档。负责人刘柏轩。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 7. 吴佳璐编写管理员用例和游客用例文档。负责人吴佳璐。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 8. 何雨珊编写教师用例文档。负责人何雨珊。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 9. 刘柏轩编写游客用户代表采访记录、学生用户代表访谈记录和老师用户代表访谈记录。负责人刘柏轩。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 10. 吴佳璐编写管理员用户代表访谈记录。负责人吴佳璐。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 11. 对甘特图继续进行修改。负责人何雨珊。计划于2022/4/24|22:00前完成交付钉钉群。 12. 会议总结 13. 因疫情原因调整任务； 14. 继续完善原型图； 15. 编写用例文档。 | | | |
|  | | | |