**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第十九次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第十九次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 5 月 31日 21：00 | 会议地点 | 微信 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 刘柏轩 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗雨 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2022/05/31 | 22:00之前）： 3. 叶诗雨负责需求更新后的原型图的绘制。未完成。 4. 吴佳璐负责需求更新后的原型图的绘制。已完成。 5. 何雨珊负责修改需求更新后的教师用例以及教师测试用例的修改。未完成。 6. 何雨珊负责甘特图的更新。已完成。 7. 徐文君、刘柏轩负责需求变更工具的配置与使用。未完成。 8. 下一阶段工作计划讨论： 9. 叶诗雨、吴佳璐负责需求更新后的原型图的绘制。计划于2022/6/3之前完成，负责人叶诗雨。 10. 修改需求更新后的教师用例以及教师测试用例的修改。计划于2022/6/3之前完成，负责人何雨珊。 11. 需求管理工具的配置与使用。计划于2022/6/3之前完成，负责人刘柏轩。 12. 召开ccb会议。计划于2022/6/3之前完成，负责人徐文君。 13. 组织团建。计划于2022/6/3之前完成，负责人徐文君。 14. 会议总结 15. 继续完成未完成工作。 16. 需求变更工具配置使用。 17. 召开ccb会议。 18. 召开团建。 | | | |
|  | | | |