**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第十六次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第十六次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 5 月 10 日 21：00 | 会议地点 | 微信 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 刘柏轩 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗雨 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2022/05/10 | 22:00之前）： 3. 叶诗雨和徐文君完成前一阶段对原型的制作。 4. 刘柏轩、吴佳璐、何雨珊完成前阶段用例的编写。 5. 徐文君完成数据字典的绘制。 6. 完成翻转课堂ppt的制作。 7. 下一阶段工作计划讨论： 8. 针对老师所提出的关于原型图的问题与建议，继续对原型图进行修改。计划于2022/5/15|22:00前交付钉钉。 9. 根据修改后的原型继续对用例和测试用例进行修改。负责人刘柏轩、何雨珊、吴佳璐。计划于2022/5/15|22:00前交付钉钉。 10. 修改需求优先级文档，发送给杨老师填写。负责人徐文君。计划于2022/5/15|22:00前交付钉钉。 11. 会议总结 12. 总结上周工作继续完善。 13. 继续完成未完成任务。 | | | |
|  | | | |