**菜码**

**G15小组会议纪要**



拟制人：叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

徐文君 31901131

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

**第四次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求第四次小组会议 | | |
| 会议时间 | 2022年 3 月 8 日 20：30 | 会议地点 | 微信电话 |
| 会议主持 | 徐文君 | 会议记录 | 徐文君 |
| 与会人员 | 徐文君，吴佳璐，叶诗雨，何雨珊，刘柏轩 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 小组主要人员介绍   组长：徐文君 15167178846  组员：吴佳璐 15267515332  叶诗雨 19858195683  何雨珊 13600691421  刘柏轩 15397022833   1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2022/03/06 | 22:00之前）： 3. 小组完成了项目工程计划的全部工作； 4. 吴佳璐、徐文君完成了项目工程需求计划编写，添加了部分子计划； 5. 叶诗雨、何雨珊完成了可行性研究报告编写，完善了可行性研究报告； 6. 刘柏轩同学完成了项目章程编写，完善了项目章程； 7. 小组内举行了三次会议，发现了些许不足并及时改正； 8. 甘特图仍存在不足，有待修改。 9. 下一阶段工作计划讨论： 10. 全体组员在经过杨枨老师第三周课程之后决定修改甘特图，细化工作内容，负责人何雨珊，计划于2022/03/11 | 22：00完成； 11. 吴佳璐完成书本中1.1-1.4部分的翻转课堂准备，计划于2022/03/12 | 22：00前完成，在组内交付完成的部分PPT； 12. 叶诗雨完成书本中1.5及构件图（2个）、部署图部分的翻转课堂准备，计划于2022/03/12 | 22：00前完成，在组内交付完成的部分PPT； 13. 刘柏轩完成书本中用例图（2个）、类图、对象图、状态机图、包图、组合结构图部分的翻转课堂准备，计划于2022/03/12 | 22：00前完成，在组内交付完成的部分PPT； 14. 徐文君完成书本中活动图（2个）、顺序图（2个）、通信图、交互概览图、时间图部分的翻转课堂准备，计划于2022/03/12 | 22：00前完成，在组内交付完成的部分PPT； 15. 何雨珊完成书本中1.8部分的翻转课堂准备，计划于2022/03/12 | 22：00前完成，在组内交付完成的部分PPT； 16. PPT由徐文君审核并整理； 17. 会议总结 18. 对项目计划工作做了总结。 19. 讨论了翻转课堂的计划，对组员进行分工分配任务。 | | | |
| 会议截图：  c8ff60221207f434cc86647c399e062 | | | |