**菜码**

**变更控制委员会章程**



版本号：[0.1.0.20220528]

拟制人：徐文君 31901131

叶诗雨 31901132

何雨珊 31901127

吴佳璐 31901130

刘柏轩 31904061

审核人：徐文君 31901131

批准人： 杨 枨 老 师

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 文件标识： | SRA2022-G15-变更控制委员会章程 |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | 徐文君、叶诗雨、何雨珊、吴佳璐、刘柏轩 |
| 完成日期： | 2022-05-28 |

文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订状态 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人 |
| 0.1.0 | 徐文君 | 全组人员 | 2022-05-28 | 首次编写 | 初始版本 |  | 全体组员 |

CCB章程

项目名称：菜码

项目执行时间：2022年5月27日-2022年6月10日

变更控制委员会成立时间：2022年5月28日

项目发起人：杨枨老师

项目经理：徐文君

主要干系人：


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **联系电话** | **邮箱** | **地址** |
| 杨枨 | 发起人/当然用户 | 13357102333 | [yangc@zucc.edu.cn](mailto:yangc@zucc.edu.cn) | 理四-504 |
| 陆世航 | 游客用户代表 | 17858419106 | 31904062@stu.zucc.edu.cn | 求真1-111 |
| 余佳秀 | 管理员用户代表 | 1585819998 | 31901007@stu.zucc.edu.cn | 慕贤2-315 |
| 季雨林 | 学生用户代表 | 18158798797 | a18158798797@163.com | 致远楼 |
| 许诺 | 变更控制委员会主席 | 19957106426 | 31901161@stu.zucc.edu.cn | 慕贤  2-216 |
| 张丁元 | 评估者 |  | 31901152@stu.zucc.edu.cn |  |
| 姚毅铭 | 评估者 |  | 31901223@stu.zucc.edu.cn |  |


文档描述：

由于本项目需求可能出现变更风险，特此成立本需求变更控制委员会（CCB），决定对于项目需求变更是否接受，以及控制需求的变更对项目带来的影响。

职权描述：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 描述和职责 | 人员 |
| 变更控制委员会主席 | 变更控制委员会主席，如果变更控制委员会未能达成一致，主席通常有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 | 许诺 |
| 评估者 | 受CCB主席要求负责完成变更影响分析的人 | 张丁元、姚毅铭 |
| 修改者 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 | 徐文君、叶诗雨、吴佳璐、何雨珊、刘柏轩 |
| 提交者 | 提交新变更请求的人 | 杨枨 |
| 请求接收者 | 最初接收新提交变更请求的人 | 徐文君 |
| 验证者 | 验证变更是否已正确实现的人 | 许诺、徐文君、叶诗雨、吴佳璐、何雨珊、刘柏轩 |









委员会授权：

由客户以及变更控制委员会主席对本委员会进行授权。

文件签署：

CCB主席签字：

CCB主席： 许诺

签字：

2022年 5月29日

给予委员会批准：

客户：杨枨

签字：

2022年 5 月29日

评估者：姚毅铭

签字：

2022年 5月29日

评估者：张丁元

签字：

2022年 5月29日